DECLARACIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO

| PROYECTO NO. | FECHA DE ENVÍO |
| --- | --- |
| Version 1 | 09/09/2025 |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO |  |
| Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación web para la gestión de listas de útiles y uniformes escolares que optimice el proceso administrativo de los colegios y facilite a los apoderados el acceso a la información mediante notificaciones automáticas e informes inteligentes de compra, integrando tecnologías de inteligencia artificial, bases de datos seguras y estándares de la industria para asegurar escalabilidad, continuidad operativa y valor social. Objetivos específicos: Analizar y modelar los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación, identificando las necesidades de los directores y apoderados en el proceso de gestión de listas escolares. Diseñar y construir la arquitectura del sistema, incluyendo el modelo de datos y la estructura de la aplicación web, garantizando seguridad, escalabilidad y facilidad de uso. Desarrollar el módulo de gestión para directores, que permita cargar y personalizar listas de útiles y uniformes escolares, integrando proveedores asociados. Implementar un sistema de notificación automática vía correo electrónico, que distribuya la información y entregue a los apoderados un informe inteligente de compra generado mediante algoritmos de inteligencia artificial. Realizar pruebas de funcionalidad, usabilidad y seguridad sobre la aplicación, asegurando la calidad del software y la continuidad operativa del sistema. Documentar y desplegar la solución en un entorno escalable, aplicando buenas prácticas de desarrollo y metodologías ágiles para gestionar el ciclo de vida del proyecto. |  |

## Paso 1. Entregables del Proyecto

| ENTREGABLE NO. | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Documento de alcance | *Limitaciones del proyecto. *Objetivos globales y específicos. |
| Gantt y costos | *Cronograma de actividades detallado utilizando un diagrama de Gantt. *Estimación de costos asociados al proyecto, incluyendo recursos humanos, hardware, software y otros gastos. |
| Diagramas de arquitectura y componentes: | *Diagramas de arquitectura que ilustren la estructura general de la app y cómo se relacionan los diferentes módulos. *Diagramas de componentes que muestren la descomposición de cada módulo en sus elementos funcionales. |
| Acta de constitución de proyecto: | *Documento que establece la autoridad y responsabilidad del equipo de proyecto. *Define los objetivos, entregables, riesgos y restricciones del proyecto. *Identifica a los stakeholders (partes interesadas) y sus roles. |
| Documento de requerimientos: | *Lista detallada de los requerimientos funcionales y no funcionales del módulo. *Especificaciones de los campos y características que deben ser incluidos en cada acción CRUD. |
| Documento de análisis: | *Descripción de los procesos y funcionalidades clave del módulo. *Análisis de los requisitos y su viabilidad técnica. |
| Documento de diseño: | *Diseño detallado de la interfaz de usuario y la experiencia del usuario. *Diseño de la base de datos y la estructura de almacenamiento de datos. Especificaciones técnicas y arquitectónicas. |
| Maquetas: | *Representaciones visuales de la interfaz de usuario y la navegación del sistema. *Estos pueden ser diseños estáticos o prototipos interactivos. |

## Paso 2. Lista de tareas del proyecto

| Estructura de desglose del trabajo (WBS) adjunta |  | NO | x | SÍ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proporcione el enlace si corresponde. |  |  |  |  |  |

| TAREA NO. | DESCRIPCIÓN | PARA ENTREGABLE NO. ... INTRODUCIR TAREA # |
| --- | --- | --- |
| *Limitaciones del proyecto. *Objetivos globales y específicos. | Recursos financieros, Recursos humanos, Tecnología, Plazos y cronogramas, Restricciones legales o éticas, Limitaciones técnicas, | Entregable 1 |
| *Cronograma de actividades detallado utilizando un diagrama de Gantt, basado en los sprint. *Estimación de costos asociados al proyecto, incluyendo recursos humanos, hardware, software y otros gastos. | - Identificación de requisitos - Diseño del proyecto - Desarrollo de prototipo - Pruebas y depuración - Implementación y despliegue - Capacitación y documentación - Evaluación y revisión - Cierre del proyecto | Entregable 2 |
| Diagramas de arquitectura y componentes: | Estructura general de un sistema, incluyendo sus componentes principales y las interacciones entre ellos, el servidor se comunica con una base de datos para almacenar y recuperar los datos necesarios. | Entregable 3 |
| *Documento que establece la autoridad y responsabilidad del equipo de proyecto. *Define los objetivos, entregables, riesgos y restricciones del proyecto. *Identifica a los stakeholders (partes interesadas) y sus roles. | Una visión general del proyecto, incluyendo su propósito, objetivos y alcance. Identificación de las partes interesadas clave y sus roles. Listado de todas las partes interesadas involucradas en el proyecto. Descripción de sus roles, responsabilidades y niveles de participación en el proyecto. Identificación y análisis de los riesgos asociados con el proyecto, junto con las estrategias de mitigación correspondientes. Restricciones del proyecto, como limitaciones de tiempo, recursos, presupuesto o regulaciones legales. | Entregable 4 |
| *Lista detallada de los requerimientos funcionales y no funcionales del módulo. *Especificaciones de los campos y características que deben ser incluidos en cada acción CRUD. | Requerimientos Funcionales: Crear: - El usuario debe poder crear un nuevo registro ingresando los datos requeridos en los campos correspondientes. - Se deben aplicar validaciones para garantizar la integridad de los datos ingresados. - Se debe generar un identificador único para cada registro creado. Leer: - El usuario debe poder ver una lista de registros existentes con los campos relevantes. - Se deben proporcionar opciones de búsqueda y filtrado para facilitar la visualización de registros específicos. - Al seleccionar un registro, se deben mostrar todos los detalles asociados a ese registro. Actualizar: - El usuario debe poder editar los campos de un registro existente. - Se deben aplicar validaciones al actualizar los campos para mantener la integridad de los datos. - Se debe proporcionar un historial de cambios para realizar un seguimiento de las modificaciones realizadas. Eliminar: - El usuario debe poder eliminar un registro existente. - Debe haber una confirmación o solicitud de confirmación antes de eliminar el registro para evitar eliminaciones accidentales. - Se pueden proporcionar opciones para restaurar o recuperar registros eliminados. Requerimientos No Funcionales: Usabilidad: - La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar. - Los mensajes y notificaciones deben ser claros y comprensibles. - La navegación dentro del módulo debe ser coherente y lógica. Rendimiento: - El tiempo de respuesta del sistema debe ser rápido, especialmente al realizar operaciones CRUD. - El módulo debe ser capaz de manejar una carga de trabajo razonable sin degradar el rendimiento. Seguridad: - Los datos deben estar protegidos contra accesos no autorizados. - Deben aplicarse medidas de autenticación y autorización para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan realizar acciones CRUD. Escalabilidad: - El módulo debe ser capaz de manejar un crecimiento futuro de datos y usuarios sin problemas de rendimiento. - Deben considerarse estrategias de escalabilidad, como la optimización de consultas y la capacidad de expansión del sistema. | Entregable 5 |
| *Descripción de los procesos y funcionalidades clave del módulo. *Análisis de los requisitos y su viabilidad técnica. | - Revisar y comprender los requerimientos funcionales y no funcionales en detalle. - Evaluar la compatibilidad de los requerimientos con las tecnologías existentes. - Identificar posibles desafíos técnicos y riesgos asociados. - Realizar estimaciones de tiempo y recursos para la implementación de los requerimientos. - Consultar con expertos técnicos o realizar pruebas de concepto para evaluar la viabilidad de las soluciones propuestas. |  |
| *Diseño detallado de la interfaz de usuario y la experiencia del usuario. *Diseño de la base de datos y la estructura de almacenamiento de datos. *Especificaciones técnicas y arquitectónicas. | - El diseño de la interfaz de usuario (UI) y la experiencia del usuario (UX) se centra en crear una interfaz intuitiva, atractiva y fácil de usar para los usuarios del módulo. - El diseño de la base de datos y la estructura de almacenamiento de datos es esencial para garantizar una gestión eficiente y segura de la información en el módulo |  |
| *Representaciones visuales de la interfaz de usuario y la navegación del sistema. *Estos pueden ser diseños estáticos o prototipos interactivos. | Muestra los diferentes elementos de la interfaz, como botones, campos de entrada, tablas, menús, etc., en su posición y apariencia final. |  |

## Paso 3.  Fuera del alcance

| Este proyecto NO logrará o incluirá lo siguiente: | El Sistema está diseñado para la creación de útiles de parte de un administrador de la app y envió de notificaciones al apoderado, no considera cuentas de alumnos, profesor u otros. Además, el sistema no incluye reportería, sin embargo, esto puede tener un control de cambios a futuro |
| --- | --- |

## Paso 4. Supuestos del Proyecto

| NO. | PRESUNCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Los apoderados y estudiantes estarán previamente registrados en el sistema. Los directores contarán con acceso autorizado para gestionar listas y proveedores. Todos los usuarios tendrán acceso a correo electrónico funcional para recibir notificaciones. El proyecto se desarrollará dentro del plazo académico establecido y con los recursos disponibles. La infraestructura tecnológica disponible (servidores, bases de datos y navegadores) será suficiente para pruebas y despliegue inicial. |

## Paso 5. Restricciones del Proyecto

| NO. |  |
| --- | --- |
| 1 | El desarrollo debe completarse dentro del plazo académico (04 de septiembre – 02 de diciembre). El sistema se desplegará en un entorno de prueba, sin integración real con pasarelas de pago o logística externa. La aplicación debe ser compatible con navegadores modernos y dispositivos básicos. El proyecto debe ajustarse a los recursos disponibles, incluyendo software, hardware y licencias académicas. La entrega final debe incluir documentación técnica y manual de usuario. |

| FECHA DE INICIO DEL PROYECTO | 16/08/2025 |
| --- | --- |
| FECHA DE LANZAMIENTO / PUESTA EN MARCHA | Noviembre sin fecha definida |
| FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO | 02/12/2025 |
| ENUMERE CUALQUIER FECHA LÍMITE (S) ESTRICTA (S) | 02/12/2025 |

## Paso 6. Aprobaciones

| NOMBRE Y TÍTULO DE LAS PARTES INTERESADAS | PAPEL DE LAS PARTES INTERESADAS / APROBADORES | FECHA DE PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA APROBACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Patricio Aranda | Product Owner |  | 04-09-2025 |
| Alexis Osorio | Jefe proyecto |  | 04-09-2025 |
| José Ignacio López | Líder de célula |  | 04-09-2025 |
| Rodolfo Sepúlveda | Cliente |  | 04-09-2025 |

## Anexos

## Paso 7. Acta constitución del proyecto

## Paso 8. Acta Kickoff

## Paso 9. Matriz especificación de requerimientos.

## Paso 10. Matriz Casos de uso FALTA

## Paso 11. Mockup

## Paso 12. Arquitectura

## Paso 13. Costos en revisión