|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hemos logrado cumplir con todas las actividades planeadas para los dos primeros Sprints (del 2 al 16 de septiembre y del 23 de septiembre al 7 de octubre) ya que todas las tareas en esos períodos están marcadas como "FINALIZADA". Esto demuestra un fuerte compromiso y una ejecución efectiva en las fases iniciales de planificación, diseño y configuración de la infraestructura. Sin embargo, el Sprint 2 (7 al 21 de octubre) está en curso y la mayoría de las actividades están en estado "TAREAS POR..." o "EN CURSO". El desafío actual es mantener este ritmo de cumplimiento para finalizar las Historias de Usuario de desarrollo a tiempo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades se enfocan ahora en la ejecución de las Historias de Usuario (HU) y la integración de la lógica de negocio compleja. - Aislamiento del Módulo de IA: Para mitigar el riesgo de la IA, planeamos tratar la recomendación de precios como un microservicio independiente. Esto permite que el desarrollo del core de la aplicación (Autenticación, Listas de Útiles) avance sin estar bloqueado por la complejidad del web scraping y la lógica de comparación de precios. - Gestión Activa del Sprint: Implementaremos reuniones diarias (Daily Scrums) más cortas y enfocadas en el Sprint 2 para identificar dependencias y bloqueos en tareas como "HU2-Selección de Curso" o "HU12-Listar Útiles Generales". Esto nos permitirá reasignar recursos inmediatamente para garantizar el flujo de trabajo. - Priorización del MVP: Nos centraremos primero en la funcionalidad mínima viable de la IA (comparación simple de precios) y dejaremos la optimización y la variable de delivery para iteraciones futuras.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo con buen resultado en la fase de cimentación y estructura. Mi contribución fue asegurar que las tareas de documentación inicial y configuración técnica de la infraestructura en Azure se cerraran exitosamente, como se evidencia en la finalización de los primeros Sprints. - Destaco: Mi disciplina en el cumplimiento de plazos y mi aporte en la configuración del ambiente de desarrollo, que fue una base crítica para el proyecto. - A mejorar: Necesito aumentar mi velocidad de ejecución en la fase de desarrollo actual. Debo profundizar mis conocimientos en las tecnologías específicas que estamos usando para las Historias de Usuario del Sprint 2, especialmente en la capa de interfaz de usuario y la lógica de búsqueda.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es la información de las entregas de AVA por que es bien ambigua, lamentablemente, no cumple con lo mínimo de redacción para poder comprender cuales son las actividades. Primero en 1.5 decía “Guia del Estudiante” que tenía que entregar eso, pero luego 1.6 tenía otra instrucción, muy poco claro todo, una pena para el último año. Pregunta para el Docente/Pares: La pregunta al profesor es si nos puede dar feedback por el análisis de inversión, sería bueno escucharlo porque estoy seguro que me falta algo ahí así que una guia no estaría mal.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Las tareas no parecen estar mal asignadas, hemos trabajado en orden y no amerita un cambio de rumbo en estos momentos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Destaco la comunicación y el reparto de las tareas, es positivo tener centralizado todo en Jira e ir en orden. En cuanto a mejorar, me gustaría ir más rápido pero todos trabajamos así que no hay mucho tiempo, aun así, hemos avanzado y vamos bien en la proyección y cumplimientos de tareas.